第一章 招标公告

哈密景峡第二风电场C区200MW风电场工程第三批施工招标公告

哈密景峡第二风电场C区200MW风电场工程已由新疆维吾尔族自治区发展与改革委员会以《自治区发展与改草委员会关于哈密风电基地二期东南部风区景峡区域70万千瓦风电及5万千瓦光伏项目核准的批复（新发改能源［2015］1301号）批准建设，资金来源为项目法人自筹，现项目已经具备招标条件，现对施工项目进行公开招标。

项目法人：哈密华冉东方景峡风力发电有限公司

发 包 人：金科新能源有限公司

招 标 人：金科新能源有限公司

一、基本情况

1、工程名称：哈密景峡第二风电场C区200MW风电场。

2、工程地点：哈密景峡第二风电厂C区位于新疆哈密东南连霍高速公路东侧的戈壁滩上，分为南区和北区两个区域，本次工程招标为南区，南区位于东经E:94.34’～94.36’，北纬N: 42.06’ ～42.09’，场址区域地形起伏较小，海拔在980～1070m之间。

3、资金来源：项目法人自筹。

4、工程概况：本工程本期南区建设50台高度为120m的高强度混凝土塔筒风力发电机组，单台风机容量为2.0MW，每台风机配备一个箱变。南区布置一座新建110kV升压站。南区新建35kV集电线路,长度约为26km。

5、工程质量：合格。

6、计划工期: 第一标段2016年6月20日至2016年12月5日，共199日历天；第二标段2016年6月20日至2016年12月10日，共204日历天；

以上时间都不包含临建施工时间。

7、本次招标范围及标段划分：

7.1本次招标范围：

7.1.1本次招标范围为哈密景峡第二风电场C区200MW风电场南区、北的欧标C60/75预制混凝土风机塔筒场内运输、预制混凝土风机塔筒的对接；预制混凝土风机塔筒的吊装。

7.1.2南区金风科技2000kW风机组装与吊装（一标段），北区海装风机2000kW风机组装与吊装（二标段）。

7.1.3风机塔筒内附件安装（包括工作平台、爬梯、电缆支架、工业电梯等）。

7.1.4 风机塔筒内电力电缆、通讯光缆的敷设与接线，风机就地盘的安装与接线。

7.1.5 配合风机调试。

8、现场踏勘

现场踏勘联系人：张新渭  18681986336 ，现场踏勘时间2016年4月30日至6月10日。

各投标人进行现场踏勘时，请自备越野车辆、生活用品和药物（如需）等，食宿自理。投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

二、对投标人资质要求

1、投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格和相应的施工资质条件，非中华人民共和国注册的投标人应经工商行政管理局登记注册，并由建设主管部门审批出具承包工程许可证。

2、本次招标要求投标人必须具备以下资质之一：

(1) 电力工程施工总承包二级以上资质；

(2) 机电安装工程施工总承包二级以上资质；

(3) 特种专业工程（限特殊设备起重吊装）专业承包资质；

(4) 火电设备安装工程专业承包二级及以上资质。

3、投标人近3年具有50台已完工或正在履行的单机容量2MW等级及以上的风力发电机组主体安装施工业绩，且需要提供证明，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

4、投标人拟派项目经理须具备机电专业壹级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目经理职务，拟派项目经理具有3年以上从事类似项目管理工作经历并具有2个及以上同类风电项目。

5、投标人应通过ISO9001：2000质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证或（OSHMS）职业安全健康管理体系认证，且具有行业规定完成本标段所需的其它资格条件。

6、企业财务：企业注册资本金不低于4000万元，且可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的本专业工程。

7、投标人近3年财务状况良好。

8、近3年内企业履约信誉良好，且无诉讼案件发生。

9、本项目不接受联合投标。

10、投标单位应提供符合招标文件要求的资质文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。

三、报名，招标文件的获取及澄清答疑发布

凡有意参加投标者，请于 2016 年 4 月30日至 2016 年6月10日，每日上午 9 时至 12 时，下午 2 时至 5 时（北京时间，下同），与招标联系人西尼联系登记备案，招标联系人在投标人登记备案后向投标人发送项目的招标文件等资料。

未登记备案的投标人的投标文件，招标人不予受理。

四、投标保证金

1、凡有意参加本项目投标的各投标人，须在投标截止时间前，以银行转账形式将投标保证金从投标人的基本账户转至招标人指定的投标保证金专用账户，以到帐为准。

投标保证金的金额：具体见招标文件（商务部分）

2、交投标保证金时，必须注明在银行进帐单上注明“哈密景峡第二风电场 C 区 200MW 风电场施工（##标段）”的投标保证金，如果没注明，由此造成无法查实是否到帐的，后果由投标人自行负责。

五、投标文件的递交

（1）投标文件应于2016年6月11日上午9:00（北京时间）前递交到金科新能源有限责任公司。

（2） 于2016年6月11日上午9:00（北京时间），在北京市朝阳区望京街10号望京SOHO中心3号塔B805室进行公开开标，投标人应派代表出席。

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、开标

开标时间和投标截止时间为同一时间，即2016年6月11日上午9:00，开标地点为北京市朝阳区望京街10号望京SOHO中心3号塔B805室。

七、联系方式

招 标 人：金科新能源有限公司

地    址：北京市朝阳区望京街10号望京SOHO中心3号塔B805室

邮    编：100102

联 系 人：西尼

电    话：+86-10-64751868-617

手机号码：+86-13522234136

传    真：+86-10-64751868-603

电子邮箱：sini@jinkenergy.com

# 第二章 投标人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：金科新能源有限公司 地址：北京市朝阳区望京街10号望京SOHO中心3号塔B805室 联系人：西尼 电话：+86-13522234136 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 哈密景峡第二风电场C区200MW风电场工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 新疆自治区哈密市东南连霍高速（G30国道）东侧 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 哈密景峡第二风电场C区200MW风电场工程项目南区的欧标C60/75预制混凝土风机塔筒场内运输、预制混凝土风机塔筒的对接；预制混凝土风机塔筒的吊装，南区金风科技2000kW风机组装与吊装，风机塔筒内附件安装（包括工作平台、爬梯、电缆支架、工业电梯等），风机塔筒内电力电缆、通讯光缆的敷设与接线，风机就地盘的安装与接线。配合风机调试。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 一标段2016年6月20日至2016年12月5日，共199日历天； 第二标段2016年6月20日至2016年12月10日，共204日历天； |
| 1.3.3 | 质量标准 | 施工要求的质量标准：合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （1）中华人民共和国注册并具有独立法人资格； （2）具有良好的财务状况和充足的资金承揽本项目； （3）具有良好银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态，且2013、2014、2015年均处于盈利状态； （4）投标人须具有完善的质量保证体系，有能力提供长期技术售后服务； （5）自2012年1月1日以来，至少具有1项风电项目总承包业绩(以合同签订日期为准，合同需显示工程范围和合同金额）。 （6）本项目接受联合体投标。联合体各方在本项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，投标均无效。 一、资质条件： 1.投标人必须具有独立法人资格和相应的施工资质条件，非中华人民共和国注册的投标人应经工商行政管理局登记注册，并由建设主管部门审批出具承包工程许可证。 2. 本次招标要求投标人必须具备以下资质之一：(1) 电力工程施工总承包二级以上资质；(2) 机电安装工程施工总承包二级以上资质；(3) 特种专业工程（限特殊设备起重吊装）专业承包资质；(4) 火电设备安装工程专业承包二级及以上资质。 3.通过ISO9001：2000质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证或（OSHMS）职业安全健康管理体系认证，且具有行业规定完成本标段所需的其它资格条件。 二、财务要求： 1、注册资本金不低于4000万元，负债率不高于90%，且可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的本专业工程。 2、近3年财务状况良好，企业信誉：资信AAA及以上等级。 3、近3年内企业履约信誉良好，且无诉讼案件发生。 三、业绩要求： 投标人近3年具有50台已完工或正在履行的单机容量2MW等级及以上的风力发电机组主体建筑,吊装工程施工业绩，且需要提供证明，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 四、信誉要求：银行资信AAA及以上等级。 五、项目经理（建造师，下同）资格要求： 1、投标人拟派项目经理须具备机电专业（或房屋建筑专业）壹级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目经理职务。 2、拟派项目经理具有3年以上从事类似项目管理工作经历并具有2个及以上同类风电项目。 六、其他要求： 1.投标人应提供真实的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料： （1）有关确立投标法律地位的原始文件的复印件(包括营业执照、资质等级证书、安全生产许可证及非中华人民共和国注册的投标人经工商行政管理局和建设主管部门核准的证件)。 （2）投标人在近3年完成的类似项目业绩及其合同履行情况和现在正在履行的合同情况说明。 （3）按规定的格式提供项目经理、副经理、项目总工程师候选人简历，及拟在本施工现场或不在施工现场的管理和技术及主要施工人员情况。 （4）按规定格式提供完成本合同拟采用的主要施工机械设备情况。 （5）投标人的财务状况，包括近3年经过审计的主要财务报表，本年度及下年度合同项目及施工产值。 （6）投标人目前和近三年涉及诉讼的资料。 （7）投标人近三年质量回访记录。 （8）投标人近三年来重大安全事故和重大质量事故的情况，要施工人员情况。 （4）按规定格式提供完成本合同拟采用的主要施工机械设备情况。 （5）投标人的财务状况，包括近3年经过审计的主要财务报表，本年度及下年度合同项目及施工产值。 （6）投标人目前和近三年涉及诉讼的资料。 （7）投标人近三年质量回访记录。 （8）投标人近三年来重大安全事故和重大质量事故的情况，并经上级主管单位盖章确认。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | 不补偿 |
| 1.9.1 | 踏勘 | 张新渭 18681986336 ，现场踏勘时间 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开，时间另行通知 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止期前3天 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止期前3天 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | 见招标文件 |
| 1.11.2 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 允许不影响实质性内容的偏离 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止期前3天 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2016年6月11日上午9：00时 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 24小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 24小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 无 |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 | 不适用 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 见第七章报价说明 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 180天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行电汇或转帐 投标保证金的金额：30万元 投标保证金须从投标人基本帐户汇出，否则按废标处理； 投标保证金到帐截止时间：2016年5月20日下午17：00前（以招标人银行对帐单到帐时间为准） 户 名：金科新能源有限公司 开户银行：北京工行四元桥支行 帐 号：0200 0805 0900 0265 436 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | 2013－2015年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 | 2012年以来 |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | 2012年以来 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人逐页小签（不得使用印章、签名章或其他电子制版签名等代替）。 投标文件中的任何改动之处应加盖单位公章并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 4 份 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 统一用A4纸幅胶装成册，不可拆卸方式装订，不得活页装订，否则按废标处理； |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人的地址： 招标人名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 北京市朝阳区望京街10号望京SOHO中心3号塔B805室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：北京市朝阳区望京街10号望京SOHO中心3号塔B805室 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表及监督人员检查 开标顺序：按递交顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表 1 人，专家 4 人； |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1－3名 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：保函 履约担保的金额：500万元 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |